|  | **All Project List** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **Project ID** | **Project Title** | **Implementing Ministry** | **Approved Estimated Cost (Lakh Taka)** | **Project Beginning** | **Project Closing (Original)** | **Project Closing (Extended)** | **Project Status** |
|  | 1 | ঢাকা শহরের গুলশান বারিধারা ও ধানমন্ডি এলাকং চট্রগ্রামের নাসিরাবাদ ও খুলশী এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রিআর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 1,909.80 | 4/1/2010 | 3/31/2014 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 12 | বাগমারা হতে (খোন্তাকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন | Ministry of Water Resources | 850.00 | 7/1/2009 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 17 | সমগ্র বাংলাদেশের শহরগুলোর (পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে ‘‘প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম’’ শীর্ষক প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 1,391.58 | 4/1/2010 | 6/30/2012 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 39 | চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মন্তাজ ক্রসড্যাম নির্মানের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 2,367.00 | 1/1/2011 | 6/30/2012 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 44 | দূর্গম হাওড় এলাকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যূৎ উৎপাদন পাইলট প্রকল্প | Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources | 2,030.00 | 7/1/2011 | 12/31/2012 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 63 | বিষখালী: পোল্ডার ৫ এর বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,987.00 | 7/1/2011 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, Ongoing |
|  | 66 | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 2,197.94 | 7/1/2011 | 6/30/2013 | 12/31/2016 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 67 | Pilot plant study and Production of Cement Bonded Particle Board (CBPB) in a small scale industry,as an environment friendly durable construction material. | Ministry of Environment and Forests | 495.00 | 7/1/2011 | 6/30/2014 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 79 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১ এর পূনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,146.45 | 7/1/2011 | 6/30/2013 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 84 | সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের পুনর্বাসনে আশ্রয়স্থল হিসেবে গৃহ নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,707.22 | 7/31/2012 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 86 | Structural development to cope with the adverse impacts of climate change in Pangsa Pourashava | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 195.85 | 7/1/2012 | 6/30/2013 | 12/31/2013 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 99 | Enhancing the Capacity of CPP Volunteers and Coastal fisherman to Cope with Climate Change | Ministry of Disaster Management and Relief | 1,564.43 | 6/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 102 | পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাংগন প্রতিরোধ কল্পে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় ফিলিপনগর আবেদরঘাট এলাকায় অবস্থিত রায়টা-মহিষকুন্ডি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধের ১৩.২৩০ কি:মি হতে ১৩.৮০৫ কি:মি পর্যন্ত প্রতিরক্ষামূলক কাজ। | Ministry of Water Resources | 2,200.00 | 7/1/2012 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 110 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলাধীন উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খালসমূহ পুনঃখনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 800.00 | 7/1/2012 | 6/30/2013 | 6/30/2014 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 112 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং ৭২ এর দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ী বাঁধ পুন: নির্মাণ মেরামত ও পূনর্বাসন কাজ। | Ministry of Water Resources | 1,500.00 | 1/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 121 | কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখননের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,499.72 | 1/1/2013 | 6/30/2014 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 123 | জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুন:খনন প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,198.77 | 3/1/2013 | 6/30/2015 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 125 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার আওতাধীন বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,300.00 | 3/13/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 129 | বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প। | Ministry of Agriculture | 1,500.00 | 7/1/2013 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 136 | বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায় নলুয়া ইউনিয়নে পোল্ডার নির্মানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 967.68 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 137 | বাগেরহাট জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ গৃহহীনদের পুনর্বাসনে আশ্রয়স্থল হিসেবে গৃহ নির্মান প্রকল্প’’ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 435.75 | 4/30/2013 | 12/31/2013 | 3/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 139 | সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলাধীন ব্রক্ষপুত্র নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধের ১৩৯ কি:মি হতে ১৬২ কি:মি এর মধ্যে ১৭ কি:মি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 999.50 | 8/1/2013 | 6/30/2015 | 12/31/2016 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 140 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের কোড়ালিয়া বাজার, স্কুল ও সাইক্লোন সেল্টার রক্ষাকল্পে জিও-ব্যাগ ও সিসি ব্লক দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ | Ministry of Water Resources | 999.68 | 7/1/2013 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 141 | জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠি জেলার ঝালকাঠি সদর ও নলছিটি উপজেলাধীন বেড়ী বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 379.74 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 143 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন করতোয়া নদীর বামতীর ভাংগন হতে খান সোনাতলা নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,000.00 | 8/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 144 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্রগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় ‘‘মালিয়ারা-বাঁকখাইন-ভান্ডারগাঁও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 699.94 | 4/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 148 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদীর ডানতীরে উত্তর মাদার্শা (আমতুয়া) এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ | Ministry of Water Resources | 290.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 149 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার হালদা নদীর বামতীরে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরক্ষামূলক কাজ | Ministry of Water Resources | 550.00 | 8/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 158 | ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাঢ্যা হতে আগানগর পর্যন্ত শূভাঢ্যা খাল পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,000.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 163 | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর পুর্নবাসন প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 270.00 | 9/30/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 164 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও চান্দিনা উপজেলাধীন ঘোগরাজলা সেচ ও নিস্কাশন প্রকল্পের আওতায় ৬টি ডুবন্ত বাঁধ ও ৯টি খাল পুন:খনন। | Ministry of Water Resources | 350.00 | 7/1/2013 | 6/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 165 | সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কানাইঘাট উপজেলার মূলাগুল ও কান্দলা নয়াবাজার নামক স্থানসমূহে লুবা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 195.95 | 9/1/2014 | 6/30/2015 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 166 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট কপোতাক্ষ নদের বন্যা ও জলবদ্ধতা হতে ঝিকরগাছা পৌর এলাকাসহ পাশ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 300.00 | 11/1/2013 | 6/30/2016 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 167 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলায় বেলকুচি উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রান্ধুনিবাড়ি ও আগুরিয়া নামক স্থান রক্ষা এবং শাহাজাদপুর উপজেলাধীন গোপালপুর এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 500.00 | 3/1/2014 | 6/30/2015 | 12/31/2016 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 169 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় চট্রগ্রাম জেলা সাতকানিয়া উপজেলার সাঙ্গু নদীর বামতীরে চরতি ইউনিয়নে উত্তর ব্রাহ্মনডাঙ্গা ও তুলাতলি নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 400.00 | 7/1/2013 | 6/30/2015 | 6/30/2016 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 170 | সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ারবাজার স্থানটি কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 250.00 | 9/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 172 | পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুণ:খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 200.00 | 10/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 173 | সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলার লামাকাজী, শেখপাড়া, জাংগালিয়া-যোগিরগাঁও, ফতেহপুর ও আকিলপুর নামক স্থানসমূহে সুরমা নদীর তীর এবং বাদাঘাট নামক স্থানে সিঙ্গার নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 499.90 | 9/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 175 | Protection of Brahmanbaria Pourashava from water logging and Sanitation | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 11/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2018 | Fund Released, Ongoing |
|  | 176 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য হারাগাছ পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2017 | Fund Released, Ongoing |
|  | 181 | Infrastructural Development of Sengarchar Pourasava to tackle Climate Change Impacts. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 390.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2017 | Fund Released, Ongoing |
|  | 184 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ডিজাষ্টার রেসিস্ট্যান্স হাউজ নির্মাণ (বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাংকসহ) । | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 400.00 | 1/31/2014 | 12/31/2015 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 186 | জলাবদ্ধতা নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় পলিথিনজাত মোড়কের বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা। | Ministry of Environment and Forests | 150.00 | 11/1/2013 | 10/30/2015 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 188 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মধুমতি নদীর বামতীরের ভাঙগন হতে গোপালগঞ্জ জেলাধীন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুবশী মোল্লাপাড়া এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 300.00 | 1/1/2014 | 6/30/2015 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 189 | পরিবেশের বিরূপ প্রভাবের ফলে মেঘনা নদীর শাখার (খাল) ভাঙ্গন হতে জহিরাবাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 500.00 | 11/1/2014 | 6/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, Ongoing |
|  | 190 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে রূপসা বাজার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 200.00 | 11/30/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 191 | সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর বামতীরে ধারারগাঁও (নবীনগর-হালুয়াঘাট) নামক স্থানে তীর সংরক্ষন প্রকল্প । | Ministry of Water Resources | 299.95 | 10/1/2013 | 6/30/2015 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 192 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় পোল্ডার নং-৬৪/১এ এর গন্ডামারা ও সরল ইউনিয়নে উপকূলীয় বাঁধের বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও প্রতিরক্ষামূলক কাজ | Ministry of Water Resources | 1,200.00 | 1/1/2014 | 6/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 193 | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলোচ্ছাসে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার নং-৭০ এর মহেশখালী উপজেলাস্থ ধলঘাটা ইউনিয়নের সী-ডাইক রক্ষা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,500.00 | 11/1/2013 | 6/30/2015 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 203 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাংগন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমুল্লা শিয়ালকাঠি ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) | Ministry of Water Resources | 1,000.00 | 10/1/2013 | 6/30/2016 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 204 | বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলাধীন পোড়াপাইকড় নামক স্থানে বাঙ্গালী নদীর ডান তীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা | Ministry of Water Resources | 400.00 | 1/1/2014 | 6/30/2015 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 205 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও দশমিনা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ৫৫/২ এফ অর্ন্তভুক্ত এলাকার সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,136.93 | 1/1/2015 | 6/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 207 | জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে দুর্যোগপ্রবন পরিবেশে অবস্থানকারী নারী ও শিশুর সামাজিক সুরক্ষাকরণ | Ministry of Women and Children Affairs | 500.00 | 1/1/2015 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 209 | পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলাধীন খাল পুনঃখনন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 500.00 | 4/1/2014 | 6/30/2015 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 212 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন চরখালী ফেরীঘাট সংলগ্ন চর এলাকা বনায়নের মাধ্যমে ভূমির উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 66.35 | 4/1/2014 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 215 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে খায়ের হাট বাজার ও ২৫ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী হাসপাতালের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 700.00 | 11/1/2015 | 6/30/2017 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 219 | পিরোজপুর জেলায় ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,200.00 | 1/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 222 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার গুদিঘাটা গ্রামের সর্দার বাড়ির ঘাট হতে মনসাগঞ্জ লঞ্চঘাট পর্যন্ত কিঃ মিঃ ০.০০ হইতে কিঃ মিঃ ১.৫০=১.৫০ কিঃ মিঃ এলাকা আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 500.00 | 11/1/2014 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 225 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলাধীন মাকড়ঢোন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 400.00 | 3/1/2015 | 6/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 226 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়ন কমপ্লেক্স, বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 300.00 | 2/1/2015 | 6/30/2016 | 6/30/2017 | Completed |
|  | 227 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া ইউনিয়নের লামচরি, মহারাজ ও বেলতলা খেয়াঘাট পর্যন্ত কিঃ মিঃ ৩.৫০০ হতে কিঃ মিঃ ৩.৫৫৯২৭=০.০৯২৭ কিঃ মিঃ কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 300.00 | 2/1/2015 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 232 | নাটোর জেলার গুরুদাসপুর পৌরসভায় রসুনহাটা মাদ্রাসা হতে বাবুল মেয়রের বাড়ী পর্যন্ত রিটেইনিং দেওয়াল এবং সিসি ব্লকসহ স্লোপ প্রেটেকশন দ্বারা নন্দনকুজা নদীর পার রক্ষা করণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 199.98 | 1/1/2015 | 12/31/2016 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 233 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য লালমোহন পৌরসভা এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প(প্রথম পর্যায়) | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 1/1/2015 | 6/30/2017 | 3/31/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 235 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য পঞ্চগড় পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 5/1/2015 | 6/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 236 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য হাকিমপুর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 299.96 | 7/1/2015 | 6/30/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 238 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলাধীন সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 967.27 | 1/1/2016 | 6/30/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 239 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলাধীন সিলেট জেলার উপজেলাধীন জাফলং চা বাগান সংলগ্ন ডাউকী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 400.00 | 7/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 240 | জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাংগন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমুল্লা-শিয়াকাঠি ইউনিয়নের চরখালী নদমুল্লা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | Ministry of Water Resources | 1,000.00 | 10/1/2014 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 242 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার খালদাড়িয়াল লঞ্চঘাট এলাকা রাঙ্গামাটি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 249.92 | 5/1/2015 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 243 | জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাংগন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন তেলীখালী ইউনিয়নের হরিণপালা হামিদ চৌকিদারের বাড়ি পোনা নদীর মোহনা হতে হরিণপালা রিভারভিই ইকোপার্ক হয়ে আবাসন সংলগ্ন পদ্মার খালের মোহনা পর্যন্ত সংরক্ষণ বাঁধ নির্মান প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,000.00 | 10/1/2014 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | GO Issued, Ongoing |
|  | 244 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন উম্মেদপুর নদীর ভাংগন হতে আলহাজ্ব এ কে এম আউয়াল ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 100.00 | 10/1/2014 | 6/30/2016 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 245 | জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার দেওয়ানজী ঘাট, মোকামিপাড়াসহ হালদা নদীর বামতীরের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ। | Ministry of Water Resources | 500.00 | 10/1/2016 | 6/30/2018 |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 246 | সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায দক্ষিণ সুরমা উপজেলার পশ্চিমভাগ (নোয়াগাও) এলাকা সুরমা নদীর ভাংগন হতে সংরক্ষণ এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলার মিরগঞ্জ বাজার এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাংগন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 500.00 | 10/1/2015 | 9/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 247 | বগুরা জেলার সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন বাংগালী নদীর ডান /বাম তীরে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যম জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা। | Ministry of Water Resources | 300.00 | 8/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 248 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার দশানীগ্রাম ও বাজার সংলগ্ন এলাকা মেঘনা নদীর ঢেউয়ের আঘাতে ভাঙ্গন রোধ কল্পে প্রতিরক্ষমূলক প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 500.00 | 12/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 249 | শরীয়তপুর জেলার ৬টি উপজেলায় আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 1/1/2016 | 12/31/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 251 | Adaptive measures in the context of climate change impact on health sector in Bangladesh. | Ministry of Health and Family Welfare | 200.00 | 12/1/2015 | 11/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 252 | জলবায়ু পবির্তন ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে ঢাকা মহানগরের উপর প্রভাব এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের ঢাকায় অভিগমন ও জীবনধারন বিষয়ক গবেষণা। | Ministry of Education | 100.00 | 7/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 254 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য মুক্তাগাছা পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 600.00 | 7/1/2015 | 6/30/2016 | 7/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 255 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বিয়ানীবাজার পৌরসভা অর্ন্তগত রাস্তার ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গভীর নলকূপ স্থাপন ও বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 257 | Development of Infrastructure to tackle climate change impacts in Bakergonj pourashava. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 600.00 | 1/1/2015 | 6/30/2016 | 12/30/2017 | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 259 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় হাটহাজারী পৌর এলাকায় আরসিসি প্রাইমারী ড্রেন নির্মান এবং খুটিসহ সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 7/31/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | GO Issued, Ongoing |
|  | 260 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য ছাতক পৌরসভা এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 261 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রস্তাব মোকাবিলার জন্য মীরকাদিম পৌর এলকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 199.92 | 9/1/2014 | 6/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 263 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য দিনাজপুর পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 264 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য তাহেরপুর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে অবকাঠামো উন্নয়ন। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 7/1/2015 | 6/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 267 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বরগুনা জেলার আমতলী পৌরসভার অন্তর্গত জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ও সোলার বাতি স্থাপন। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 7/30/2015 | 6/30/2016 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 268 | জলবায়ু বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ফটিকছড়ি পৌর এলাকার জলবদ্ধতা নিঃসরণ, নদীর তীর ভাঙ্গনরোধ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 273 | জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার কাচিহারা-পচাবহালা-বলিয়াদহ ব্রীজের বাঁধ কাম রাস্তা উন্নয়ন। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 7/1/2015 | 6/30/2017 | 3/31/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 274 | চট্টগ্রাম জেলায় ফ্লাশ ফ্লাড এলাকায় জলবায়ু সহনশীল সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 700.00 | 7/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 277 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডর অর্থায়নে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার বদলপাড়া ও বলইকাঠি বাজার এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রাঙামাটি নদীর ভাংগন হতে রক্ষা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 249.92 | 5/1/2015 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 279 | জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (খসড়া) সংশোধন ও পরিমার্জন | Ministry of Environment and Forests | 345.00 | 7/1/2015 | 6/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 280 | গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,534.00 | 11/2/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 281 | গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলায় জলবায়ু সহনীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 9/1/2015 | 6/30/2017 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 282 | নোয়াখালী জেলায় সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 10/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | GO Issued, Ongoing |
|  | 284 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য ঝালকাঠি পৌর এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 10/1/2015 | 12/31/2016 | 6/30/2019 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 285 | পিরোজপুর জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ভান্ডারিয়া, কাউকাখী ও জিয়ানগর (ইন্দুকান্দি) উপজেলায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 800.00 | 10/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 286 | Enhancement of environment of Bhanga pourosova to challenge the adverse effect of climate change | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 7/1/2016 | 6/30/2016 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 287 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য কাঁকনহাট পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 10/31/2015 | 12/31/2016 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 288 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বসুরহাট পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 7/1/2015 | 6/1/2017 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 290 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী পৌরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন রাস্তা উঁচুকরণ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ও চন্দরিয়া খালের পাড়ে ব্লক পিচিং | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 9/30/2016 | 5/31/2018 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 291 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেয়ায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃখনন | Ministry of Water Resources | 200.00 | 1/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 292 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা (২.০০ হইতে কিঃমিঃ ২.০৮০=৮০.০০ মিঃ) মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা | Ministry of Water Resources | 500.00 | 12/1/2015 | 6/30/2017 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 293 | জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টংগীবাড়ী উপজেলার শিমুলিয়া বাজার-দিঘিরপাড় ভায়া সামুরবাড়ী-কামারপাড়া বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 1/1/2017 | 6/30/2019 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 294 | নিয়মিত ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে সৃষত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল হতে শরীয়তপুর জেলা শহর রক্ষার প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে দুর্যোগ প্রশমন ও প্রস্তুতির লক্ষ্যে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 7/1/2015 | 6/30/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 296 | Construction of climate resilient infrastructure in selected educational institutions around coastal regions at charfession & Monpura upazilla undar Bhola District | Ministry of Education | 1,000.00 | 11/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 297 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাগেরহাট মোড়লগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত খাল পুনঃখনন ও বেড়িবাঁধ ও রাস্তাঘাট উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 250.00 | 10/6/2016 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 298 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব হতে ভোলা সদর উপজেলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের গাজী বাড়ি ও জাঙ্গালিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 499.96 | 11/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 300 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নলছিটি পৌরসভায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 199.79 | 10/1/2015 | 12/31/2016 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 301 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য শায়েস্তাগঞ্জ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 10/1/2016 | 9/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 302 | বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা,অভিযোজন প্রক্রিয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে মেইন-স্ট্রিমিং শীর্ষক প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 100.00 | 2/1/2016 | 1/31/2019 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 305 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য শিবগঞ্জ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 299.99 | 10/1/2015 | 6/30/2016 | 12/31/2016 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 307 | পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া,কাউখালী ও জিয়ানগর উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 700.00 | 10/1/2015 | 6/30/2017 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 309 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠী জেলার দুঃস্থ জনগণের জন্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 12/1/2015 | 12/31/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 310 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য উপকূলীয় এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জলবায়ু প্রভাব সহিষ্ণু ভবন নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | Ministry of Education | 200.00 | 4/1/2016 | 6/30/2018 |  | Fund Not Released, GO Issued |
|  | 312 | বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 12/1/2015 | 6/30/2017 | 12/31/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 313 | পিরোজপুর জেলায় সদর উপজেলা, নাজিরপুর ও নেছারাবাদ উপজেলাধীন সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় জলবায়ু প্রভাব সহনীয় 20 টি গৃহ নির্মাণ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 12/1/2015 | 6/30/2017 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 314 | গোবিন্দগঞ্জ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 11/1/2015 | 11/30/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 315 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য শাহরাস্তি পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 499.88 | 7/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 316 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরমোনাই দরবার শরীফ কমপ্লেক্স ও তৎসংলগ্ন এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 100.00 | 2/1/2016 | 6/30/2017 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 317 | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক,গাজীপুর এর বর্ধিতাংশে বায়োডাইভারসিটি পার্ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 300.00 | 8/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 318 | পিরোজপুর রিভাভিউ ইকোপার্ক (ডি সি পার্ক) এর সংস্কার ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ ও বনায়ন প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 150.00 | 12/1/2015 | 12/31/2016 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 319 | সৌর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 320 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় জিঞ্জিরাম (সীমান্ত) নদীর ভাঙ্গন হতে বাম তীর রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 100.00 | 1/1/2016 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 321 | ফেনী সদর উপজেলায় রাজাঝিরদিঘী ও বিজয়সিংহ দিঘীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, গাইডওয়াল নির্মাণ, বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives, Ministry of Environment and Forests | 400.00 | 1/1/2017 | 6/30/2018 |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 323 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় পশ্চিম কোটালীপাড়া এলাকায় খাল পুনঃখনন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 985.87 | 1/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 325 | ফেনী সদর উপজেলাধীন কাজীরবাগ SFNTC তে ইকো পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারনের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 200.00 | 12/1/2015 | 6/30/2018 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 326 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে নওগাঁ জেলার পোরশা ও আত্রাই উপজেলায় জলাশয় এবং খাল পুনঃখনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প | Ministry of Agriculture | 200.00 | 12/1/2015 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 328 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলাধীন দল্লা (গড়্গড়া) নামক স্থানে কাঁকড়া নদীর ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 300.00 | 3/1/2016 | 3/31/2018 |  | Fund Released, Ongoing |
|  | 329 | চাঁদপুর জেলায় বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য দূর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ প্রকল্প। | Ministry of Disaster Management and Relief | 500.00 | 7/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 332 | বাংলাদেশের শহরগুলোর জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে বাংলাদেশের শহরগুলোর জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে প্রোগ্রামটিক সিডিএম-২য় পর্যায় | Ministry of Environment and Forests | 500.00 | 7/1/2016 | 6/30/2019 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 333 | Development and Management of coastal biodiversity to combat climate change indued problems | Ministry of Environment and Forests | 100.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 334 | মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ভাটেরা রাবার বাগানের অবকাঠামো উন্নয়ন | Ministry of Environment and Forests | 300.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 335 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাসকল্পে অভিযোজন ও প্রশমন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 5/1/2016 | 6/30/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 337 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় ভান্ডারিয়া পৌরসভায় ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ ও সোলার বাতি নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 800.00 | 1/1/2016 | 1/31/2018 |  | Fund Released, Ongoing |
|  | 338 | রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ২৮ নং ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা নিরসনে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 3/1/2016 | 12/31/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 339 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উনয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 4/1/2016 | 12/31/2016 | 6/30/2017 | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 341 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ডিজাশটার রেজিসটেন্স হাউস নির্মাণ এবং রিজার্ভ পুকুরে পিএসএফ স্থাপন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 342 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন মালঝাড় চকচকা নামক স্থানে ঢেপা নদীর তীর সংরক্ষণ | Ministry of Water Resources | 100.00 | 5/1/2016 | 6/30/2017 | 12/31/2017 | Fund Released, Ongoing |
|  | 343 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য মুন্ডুমালা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 9/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 344 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় কুমারখালী পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  | 7/1/2016 | 6/30/2017 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 346 | লালমোহন পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 6/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, Ongoing |
|  | 347 | পিরোজপুর পুলিশ লাইন ইকোপার্ক নির্মাণ ও বনায়ন | Ministry of Environment and Forests | 450.00 | 7/1/2016 | 6/30/2017 | 12/31/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 348 | নাটোর পৌরসভার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সুপেয় পানির সরবরাহের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল নগর উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 7/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 349 | পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া,কাউখালী ও জিয়ানগর উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 350.00 | 7/1/2016 | 12/31/2018 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 350 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় চাটখিল পৌরসভা এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 7/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 351 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় চুনারুঘাট পৌরসভার জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলা সংক্রান্ত উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 7/1/2016 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 353 | রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন রংপুর সেনানিবাস এর ওল্ড হোম কর্ণার হতে নিশবেতগঞ্জ ক্লোজার এর মধ্যবর্তী স্থানে ঘাঘট নদীর ভাঙ্গন হতে নদীতীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা কাজ | Ministry of Water Resources | 199.98 | 5/1/2016 | 6/30/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 354 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মকাবিলায় দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন সাদুল্লাপাড়া এলাকায় ঢেপা নদীর বাম তীর রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 200.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 355 | Strengthening and consolidation of community based adaptation in the ecologically critical areas through biodiversity conservation and social protection project | Ministry of Environment and Forests | 500.00 | 7/1/2016 | 12/31/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 356 | ফেনী জেলার খরা প্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 358 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 7/1/2016 | 7/31/2017 |  | GO Not Issued |
|  | 359 | Studies on the honey bees of the Sundarbans in relation to climate change and livlihood improvement | Ministry of Environment and Forests | 100.00 | 7/1/2015 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 360 | Establishment of Khagrachari Pourashava as a Climate resilient town-2 | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 7/1/2016 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 361 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় নীলফামারী পৌরসভার দুঃস্থ জনগণের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 99.00 | 7/1/2016 | 6/30/2017 |  | Fund Released, Ongoing |
|  | 362 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বরুড়া পৌরসভার ড্রেণ নির্মাণ, স্যানিটেশন ও সড়কবাতি নির্মাণ কাজ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 7/31/2016 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, Ongoing |
|  | 363 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বগুড়া জেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 364 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য নেত্রকোনা পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 9/1/2016 | 8/31/2017 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 366 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় কুলিয়ারচর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 367 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বান্দরবান জেলায় অবস্থিত প্রান্তিক লেকের পানি বিশোধনের মাধ্যমে উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পর্যটন শিল্প উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 368 | লবণ সহনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবনে উরি ধানের সম্ভাবনা উন্মোচনঃ জীব প্রযুক্তির ব্যবহার | Ministry of Education | 100.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 369 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য গাইবান্ধা জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 85.00 | 9/1/2016 | 8/31/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 370 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝরা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 7/1/2016 | 6/30/2017 |  | GO Not Issued |
|  | 371 | বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুকিপূর্ণ অঞ্চলে জন্মানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকার কৌলিসম্পদ ব্যবহার করে লবন-সহিষ্ণু ডাবলড হ্যাপ্লয়েড জাতের উদ্ভাবন | Ministry of Education | 50.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 372 | ইট ভাটায় কার্বন নির্গম হ্রাসকল্পে ব্যবস্থা চিহ্নিতকরণঃ প্রেক্ষিত ঢাকা মেগাসিটি | Ministry of Education | 99.99 | 7/1/2016 | 6/30/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 373 | কেশবপুর পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 9/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 374 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে তালোড়া পৌর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন,বিশুদ্ধ পানির সংকট দূরীকরণ ও বনায়ন সংক্রান্ত প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 10/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 375 | বাংলাদেশের জলবায়ু সহিষ্ণু পর্যটন শিল্প উন্নয়নে দায়িত্বশীল পর্যটন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন | Ministry of Civil Aviation and Tourism | 100.00 | 7/1/2016 | 6/30/2017 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 376 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কাজীপুর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 7/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 377 | খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো-কাম বাঁধ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 12/1/2016 | 12/31/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 378 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উপকুলীয় অঞ্চলের পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও সবুজ বেষ্টণী সৃজনের লক্ষ্যে মরাখাল সমূহ পুনঃখনন | Ministry of Environment and Forests | 449.80 | 7/1/2016 | 12/31/2017 | 12/31/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 379 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বেলকুচি পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 499.97 | 11/1/2016 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 380 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া পৌরসভায় জলাবদ্ধতা নিরসন,ফুটপাত নির্মাণ,ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক উন্নয়ন,বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 399.37 | 8/1/2016 | 8/31/2018 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 381 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় মিরপুর পৌরসভার দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ,অবকাঠামো উন্নয়ন ও কার্বন নির্গমন হ্রাস প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 11/1/2016 | 12/31/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 382 | ভোলা পৌর এলাকায় খাল পুনঃ খনন ও পাড় সংরক্ষণ ,বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি সড়কবাতি,রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 1/1/2017 | 12/31/2018 |  | GO Issued |
|  | 383 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর জেলায় দুর্যোগ সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 400.00 | 12/1/2016 | 12/31/2018 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 384 | Promoting solar light as a means of green technology in education sector | Ministry of Environment and Forests | 400.00 | 1/1/2017 | 12/31/2017 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 385 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নোরাখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় রোহানুতে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক মেরামত প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 494.00 | 1/1/2017 | 1/31/2019 |  | Ongoing |
|  | 386 | বরিশাল জেলার বানারিপাড়া ও উজিরপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 1/1/2017 | 12/31/2018 |  | GO Issued |
|  | 388 | বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 1/1/2017 | 1/31/2019 |  | GO Issued |
|  | 389 | পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন আলাউদ্দীন আহম্মেদ প্রি-ক্যাডেট স্কুল এন্ড গার্লস কলেজ কাল সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 353.00 | 11/8/2016 | 11/30/2018 |  | GO Issued |
|  | 390 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 1/1/2017 | 12/31/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 391 | মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 5/1/2017 | 12/31/2018 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 393 | নওয়াপাড়া পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 394 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য পৌর এলাকায় বৃক্ষরোপন,সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ ,জলাশয় সংরক্ষ্ণ,জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচী | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 8/1/2016 | 7/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 395 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় লালমনিরহাট পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 5/1/2017 | 6/30/2018 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 396 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকেবেলায় ছাগলনাইয়া পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 150.00 | 11/30/2016 | 8/31/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 397 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জয়পুরহাট জেলার দুস্থ জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও স্যনিটেশন সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 1/1/2017 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 398 | Chowmuhani Pourosova drainage development project | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 399 | সোনাগাজী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন,বনায়ন সৃজন ও গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 150.00 | 11/1/2016 | 6/30/2017 |  | Ongoing |
|  | 400 | চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় কোমেনের প্রভাবে সংঘঠিত বন্যা ও ফ্লাস ফ্লাডে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক ও সেতুর সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 494.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 402 | রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলাধীন শাহাপুর নামক স্থানে ৬৫.৯০০কি.মি হতে ৬৬.০০ কি.মি পর্যন্ত =৩৮০ মি দৈর্ঘ্যে পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 200.00 |  |  |  |  |
|  | 403 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় কমলগঞ্জ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 3/31/2017 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 404 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভার জলাবন্ধতা নিরসন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 405 | নোয়াখালী জাহাজ্জার চর এলাকায় নবায়ন যোগ্য শক্তি নির্ভর ১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন | Ministry of Defence | 200.00 | 3/1/2017 | 6/1/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 406 | জলবায়ু পরিবর্তঞ্জনিত প্রভাব মোকাবেলায় ঈশ্বরদী পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 50.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 407 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় নড়াইল জেলার লোহাগাড়া উপজেলার ইতনা ইউনিয়নের পাঙ্খার চর নামক স্থানে সুচাইল বাওড়ের ডান তীরে কি.মি ০.০০ হতে কি.মি. ০.৬০ পর্যন্ত স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 200.00 |  |  |  |  |
|  | 408 | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন বিষয়ে প্রনীত ব্রান্ডিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | Ministry of Environment and Forests | 498.00 | 4/1/2017 | 3/31/2018 |  | GO Issued |
|  | 409 | Protection of Sea level rise and assessment of its Sectoral impacts | Ministry of Environment and Forests | 100.00 | 7/1/2017 | 6/30/2019 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 410 | বাংলাদেশের মৃত্তিকার স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মূল্যায়ন ও সর্বাধিক জলবায়ু আক্রান্ত এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি অভিযোজন | Ministry of Education | 100.00 | 1/1/2017 | 12/31/2018 |  | GO Issued, Ongoing |
|  | 411 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলাধীন সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 5/1/2017 | 12/31/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 412 | বরিশাল জেলার গৌরনদী ,আগৈলঝড়া ও বানারিপাড়া উপজেলায় জলবায়ু সহনীয় গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 |  |  |  | GO Not Issued |
|  | 413 | ভান্ডারিয়া থানা ইকো-পার্ক উন্নয়ন ও সংস্কার | Ministry of Environment and Forests | 398.00 | 10/31/2016 | 12/31/2017 | 12/31/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 414 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী পৌরসভায় জলাবদ্ধতা নিরসন, ড্রেণ নির্মাণ ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 1/1/2017 | 12/31/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 415 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 3/1/2017 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 416 | কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ শীর্ষক প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 1/1/2017 | 6/30/2018 | 6/30/2018 | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 417 | পিরোজপুর জেলায় ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কাম-সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 400.00 | 7/1/2017 | 6/30/2019 |  | Fund Not Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 418 | উপকূলীয় চর ফ্যাশন পৌরসভায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু বাস টার্মিনাল নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,000.00 | 12/1/2016 | 6/30/2018 |  | GO Issued |
|  | 419 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ঠাকুরগাঁও জেলার দুস্থ জনগণের জন্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 1/1/2017 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 420 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় গাইবান্ধা পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 1/1/2017 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 421 | উপকূলীয় এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জলবায়ু সহিষ্ণু ভবন নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) | Ministry of Education | 975.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | GO Issued |
|  | 422 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় তাহেরপুর পৌর এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 423 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ভোলা জেলার মনপুরা ও চরফ্যাশন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ (২য় পর্যায়) | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 167.45 | 1/1/2017 | 12/31/2017 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 424 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য কালিয়াকৈর পৌর এলাকাউ জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 10/1/2016 | 6/30/2018 |  | Fund Released, GO Issued, Ongoing |
|  | 425 | Development of drainage system & re-excavation of canel to takle climate change impact of Kotalipara pourashava | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 426 | জলবায়ু পরিবর্তঞ্জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য উল্লাপাড়া পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  |  |
|  | 427 | Infrastructure development of chalna pouroshava to tackle climate change impacts | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 428 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে নালিতাবাড়ী পৌরসভার অবকাঠামো ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 429 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য নকলা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 430 | ব্যম্বো বান্ডেলিং এর মাধ্যমে পদ্মা ও ব্রম্মপুত্র নদের শাখা নদীতে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারি উপজেলার ফুলারচরের আশেপাশের এলাকাতে নদী তীর ভাঙন রোধ ও ভূমি উদ্ধার পাইলট প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, Ongoing |
|  | 431 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ পৌরসভা আন্তর্গত বেরিবাধ,রাস্তাঘাট ও ড্রেন উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 432 | Providing electricity facilities to the household of former enclaves in Bangladesh through solar system | Rural Development and Co-operatives Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 |  |  |  | GO Not Issued |
|  | 433 | মানুশ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সৌর- বেস্টনী স্থাপন | Ministry of Environment and Forests | 100.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 434 | পরিবেশ বান্ধব সৌরচালিত সড়ক বাতি স্থাপন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 210.00 |  |  |  |  |
|  | 435 | সুন্দরবন সংরক্ষিত বনে এসএমএআরটি পেট্রোলিং | Ministry of Environment and Forests | 210.00 |  |  |  |  |
|  | 436 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলায় দুর্যোগ সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 475.00 |  |  |  | GO Not Issued |
|  | 437 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 438 | সিলেট জেলার বিশ্বনাথ,বালাগঞ্জ,ওসমানীনগর উপজেলায় ৩০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 188.00 |  |  |  | GO Not Issued |
|  | 439 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য শায়েস্তাগঞ্জ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 10/30/2017 | 9/30/2018 |  | Ongoing |
|  | 440 | Climate change adaptation to protect Human Health in Bhawanigonj pourosova under Rajshahi District | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 7/1/2017 | 6/30/2018 |  | Ongoing |
|  | 441 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য চৌদ্দগ্রাম পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 442 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম সড়ক উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 443 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে লালমোহন উপজেলায় সিডর ও আইলার ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 444 | উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন স্বর্ণদীপ এ মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার-৩ নির্মাণ | Ministry of Defence | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 445 | নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন স্বর্ণদীপ এর পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বনায়ন কার্যক্রম | Ministry of Defence | 100.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 446 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় আখাউড়া পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 447 | কোটচাঁদপুর পৌরসভাকে জলবায়ু জনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 448 | কুকরী-মুকরী ইকোপার্ক স্থাপন | Ministry of Environment and Forests | 497.72 |  |  |  | Ongoing |
|  | 449 | মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন ইসমানীর চর ঈদগাহ হতে ইসমানীর চর বাজার পর্যন্ত মেঘনা নদীর ওয়েভ প্রতিরক্ষা বাঁধ পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 450 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য ধনবাড়ী পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued |
|  | 451 | পিরোজপুর জেলাধীন কাউখালী ও ইন্দুরকানি উপজেলার সড়ক উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 276.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 452 | মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা স্কুল এন্ড কলেজে বহুমুখী দুর্যোগে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 410.00 |  |  |  | Ongoing |
|  | 453 | পরমাণু কৃষি গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জাত/প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিভিন্ন পরিবেশ অঞ্চলে অভিযোজন প্রকল্প- ২য় পর্যায় | Ministry of Agriculture | 200.00 | 7/1/2017 | 6/30/2019 |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 454 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য কূলাউড়া পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 455 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। | Ministry of Environment and Forests | 400.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 456 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবিলায় ঘোড়াঘাট পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 457 | ময়মনসিংহ সেক্টর সদর ও ২৭ বিজিবি সদর এবং সীমান্ত ১৫ টি বিওপি এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহন । | Ministry of Defence | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 458 | শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো পার্ক, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম প্রকল্প এর আওতায় বিদ্যমান স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণ | Ministry of Environment and Forests | 465.35 |  |  |  | Fund Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 459 | ঝিনাইদহ পৌরসভা সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক সড়ক বাতি উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 460 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর সদর ও রাজৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 461 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভূমি পুনরুদ্ধার ও মাদারীপুর শহরের রিভার ভিউ পার্ক সংরক্ষণ | Ministry of Water Resources | 600.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 462 | Climate and Agrarian Change: Exploring Macroeconomic Impacts through Micro-perspectives | Ministry of Education | 100.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 463 | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে “পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও ইন্দুরকানী উপজেলার সড়ক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 499.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 464 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া পৌরসভায় সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 75.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 465 | আটঘরিয়া পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন ও ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 466 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য সখিপুর পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 467 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত কাঁচামাটিয়া ও নরসুন্দা নদীর ভাঙ্গন হতে নান্দাইল পৌর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষাকল্পে চারটি স্থানে নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 468 | জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর পৌর এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে প্রতিরোধক দেওয়াল ও ওয়াক ওয়ে নির্মাণ ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 469 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য চাঁদপুর পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 470 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য লামা পৌর এলাকায় নদী ভাঙন রোধ,জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 471 | উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 990.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 472 | শিবগঞ্জ পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 473 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য গুরুদাসপুর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেইনেজ নির্মাণ প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 474 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষ করে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 475 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় আলমডাঙ্গা পৌরসভায় সড়ক সোলার লাইট স্থাপন ও ড্রেন নির্মান কাজ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 476 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য নওহাটা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 477 | সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ইকোপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনগনের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প। | Ministry of Environment and Forests | 1,499.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 478 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় হাটহাজারী পৌর এলাকায় আর.সি.সি ড্রেন নির্মান | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 600.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 479 | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গ্রীণ হাউজ স্থাপন। | Ministry of Education | 1,000.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 480 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য লালমোহন পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Fund Not Released, GO Not Issued, Ongoing |
|  | 481 | প্রতিকূলতা সহিষ্ণু দানাশস্য, বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায়। | Ministry of Agriculture | 1,352.63 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 482 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। | Ministry of Environment and Forests | 400.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 483 | রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিবর্ষণ জনিত ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনা সমূহ মেরামত ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প। | Ministry of Environment and Forests | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 484 | পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার থানা ইকো পার্কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 140.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 485 | বাগেরহাট জেলাধীন চিতলমারি উপজেলায় মধুমতি ইকোপার্ক নির্মান। | Ministry of Environment and Forests | 300.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 486 | কুতুববাগ ইকোপার্ক স্থাপন প্রকল্প (ময়মনসিংহ) | Ministry of Environment and Forests | 400.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 487 | মানিকগঞ্জ পৌর এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা স্থাপন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 488 | “উপকূলীয় এলাকায় ভোলা জেলার নির্বাচিত ৫(পাঁচ)টি নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জলবায়ু প্রভাব সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প | Ministry of Education | 495.80 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 489 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ক্ষতিগ্রস্থ ভোলা জেলার সদর উপজেলায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 430.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 490 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বরিশাল জেলার বানাড়ীপাড়া ও উজিরপুর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 150.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 491 | ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 492 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বরিশাল জেলায় ০২টি উপজেলায় (বাবুগঞ্জ ও মুলাদী) আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 185.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 493 | পদ্মা ও যমুনা বিধৌত মানিকগঞ্জ জেলার দু:স্থ জনগনের জীবনমান উন্নয়নের জন্য পানি, বাসস্থান, সৌরবিদ্যুৎসহ ক্ষুদ্র বাজারের ড্রেন নির্মানের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 494 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় মাগুরা পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 495 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মহেশপুর পৌর এলাকার ড্রেনেজ ও রোড লাইট সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 408.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 496 | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া পৌরসভায় সড়ক সংস্কার, ড্রেন নির্মান ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 305.66 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 497 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় হাজীগঞ্জ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 498 | পরিবেশ সংরক্ষণ, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে জীবনের ঝুঁকি হ্রাস ও মান উন্নয়ন। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 499 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মেকিাবেলায় ঘোড়াঘাট পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 500 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মেকিাবেলায় বিরামপুর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 501 | Infrastructural development of Rajbari pourashava to tackle climate change impacts. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 502 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাজিতপুর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 503 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রচারনার মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প। | Ministry of Education | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 504 | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পিরোজপুর জেলাধীন কাউখালী সড়ক উন্নয়ন। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 167.27 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 505 | নোয়াখালী জেলার স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্জ্যার চর) এলাকায় নবায়ন যোগ্য শক্তি নির্ভর ১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। | Ministry of Defence | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 506 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য নরসিংদী জেলার মাধবদী পৌর এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 507 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য ধনুট পৌরসভা, বগুড়ার অবকাঠামো উন্নয়ন ও দরিদ্র জনগোষ্টীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 508 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ঠাকুরগাঁও জেলাধীন পীরগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 509 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় চুনারুঘাট পৌরসভার জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলা সংক্রান্ত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 510 | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় “চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় কোমেনের প্রবাহে সংঘটিত বন্যা ও ফ্লাস ফ্লাডে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক/সেতুর সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (২য় পর্যায়)”। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 495.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |
|  | 511 | ‍জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় “জলবায়ু পরিবর্তনজনীত প্রভাব মোকাবেলার জন্য নীলফামারী পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 |  |  |  | GO Not Issued, Ongoing |